ETICE

PROPOSTA DE EVOLUÇÃO DO
MODELO ENTIDADE–RELACIONAMENTO DO SAC

Suporte aos dashboards contratuais, técnicos, gerenciais e comerciais

| Documento | Versão | Data | Banco-alvo |
| --- | --- | --- | --- |
| Proposta técnica e roteiro de migração | 1.0 | 21/09/2026 | PostgreSQL 14+ |

Escopo deliberadamente excluído: KPIs, SLA, glosas e avaliação de performance/qualidade da execução, mantidos no Projeto de KPIs e consultados por integração.

# 1. Síntese executiva

O modelo atual atende ao núcleo operacional de contratos, itens, ordens de serviço, documentos e ciclos de faturamento, mas não possui estrutura suficiente para responder, de forma histórica e auditável, às perguntas de responsabilização, saldo contratual, aging financeiro, riscos, ações preventivas, renovação e gestão de contas apresentadas nos dashboards.

A recomendação é preservar o núcleo existente e adicionar um schema complementar, sac_gestao, com entidades normalizadas, identificadores estáveis de integração, snapshots analíticos e views orientadas aos endpoints. Essa abordagem reduz o impacto sobre o legado e permite evolução incremental.

## Decisões de arquitetura

O SAC permanece como sistema de registro para estrutura organizacional, contratos, saldos de itens, ciclo financeiro administrativo, fornecedores, riscos, ações, renovações e CRM comercial.

O Projeto de KPIs permanece como sistema de registro para KPIs técnicos, SLA, glosas e avaliação da qualidade da execução.

A correlação entre os dois domínios será feita por uuid_integracao e por uma API agregadora; o SAC guarda somente referências externas e metadados de sincronização.

As relações com responsável, unidade, carteira e estágio devem ser temporalizadas, preservando histórico em vez de sobrescrever o estado anterior.

## Resultado esperado

| Capacidade | Situação após a evolução |
| --- | --- |
| Saldo por item | Disponível, comprometido, medido, pago, saldo a executar e faixa semafórica. |
| Governança contratual | Gerente, fiscal, substituto e unidade responsável com vigência e histórico. |
| Antecipação de problemas | Riscos, ações, responsáveis, prazos, evidências, renovação e sucessão contratual. |
| Financeiro | Documentos, transações, eventos, valores em aberto e aging por contrato/fornecedor/cliente. |
| Comercial | Carteira, contatos, interações, oportunidades, tarefas, ABC e sinais comerciais da conta. |
| Visão executiva | Agregação por unidade/gerência e endpoints consistentes para todos os painéis. |

# 2. Fronteira entre os bancos

| Domínio | Sistema de registro | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Administrativo e contratual | SAC / PostgreSQL | Contratos, itens, OS, aditivos, responsáveis, unidades, fornecedores, saldos e vigências. |
| Financeiro administrativo | SAC / PostgreSQL | Ciclos, documentos, pagamentos/recebimentos, vencimentos, aging e eventos. |
| Riscos e providências | SAC / PostgreSQL | Riscos administrativos, planos de ação, responsáveis, prazos, evidências e histórico. |
| Relacionamento comercial | SAC / PostgreSQL | Carteiras, contatos, interações, oportunidades, tarefas, classificação ABC e previsões. |
| Desempenho da execução | Projeto de KPIs / camada externa | KPIs, SLA, glosas, qualidade e performance técnica da execução. |

Observação: S3 é armazenamento de objetos, não um SGDB relacional. Para alimentar dashboards com baixa latência, o Projeto de KPIs deve expor uma camada consultável — por exemplo, API própria, Athena/Glue ou outro mecanismo de consulta — com contratos de dados versionados.

# 3. Modelo entidade–relacionamento proposto

Figura 1 — Visão lógica do MER proposto. O núcleo azul representa entidades existentes; as demais áreas representam extensões do schema sac_gestao.

# 4. Alterações propostas por domínio

## 4.1 Organização, gerências e responsáveis

| Entidade/alteração | Finalidade |
| --- | --- |
| unidade_organizacional | Hierarquia temporal de diretoria, gerência, coordenação e demais unidades. |
| usuario_unidade | Lotação e papel do usuário na unidade, com período de validade. |
| designacao_contrato | Gerente, fiscal, substituto e demais papéis por contrato, com titularidade, vigência e histórico. |
| contrato.unidade_responsavel_id | Vincula o contrato à unidade responsável sem depender apenas de texto ou do usuário atual. |

Essas estruturas são a base dos recortes do gerente de contrato e do diretor técnico. A designação temporal evita que uma troca de fiscal ou gerente altere retroativamente os relatórios de períodos anteriores.

## 4.2 Saldo de itens contratuais

| Entidade/visão | Finalidade |
| --- | --- |
| aditivo_item | Detalha o efeito do aditivo em cada item, quantidade e valor. |
| movimento_contrato_item | Livro de movimentos: aditivo, ajuste, OS, cancelamento, medição, pagamento e estorno. |
| saldo_item_snapshot | Fotografia periódica para séries históricas e respostas rápidas. |
| vw_saldo_item_contrato | Calcula valor vigente, comprometido, medido, pago, saldos e faixa semafórica. |
| previsao_saldo_item | Armazena data provável de esgotamento e confiança da projeção. |

| Faixa | Regra | Interpretação operacional |
| --- | --- | --- |
| Verde | saldo ≥ 60% do total vigente | Capacidade confortável; acompanhamento regular. |
| Amarelo | 10% < saldo < 60% | Atenção; projetar consumo e preparar medida preventiva. |
| Vermelho | saldo ≤ 10% | Crítico; priorizar aditivo, substituição, bloqueio ou nova contratação. |

A view usa o saldo a executar como percentual do valor vigente. Caso o dashboard deseje semáforo por quantidade, o mesmo livro de movimentos deve registrar quantidade e unidade de medida, aplicando a regra à dimensão selecionada.

## 4.3 Ciclo financeiro administrativo

| Entidade/alteração | Finalidade |
| --- | --- |
| ciclo_faturamento (extensão) | Liga contrato, cliente, lado pagador/recebedor, valores previstos/realizados e datas de abertura/fechamento. |
| documento_financeiro | Nota, fatura ou título com emissão, vencimento, valor bruto/líquido, cliente e fornecedor. |
| transacao_financeira | Pagamento, recebimento ou estorno, com data, valor, status e referência. |
| evento_ciclo_financeiro | Linha do tempo de eventos administrativos relevantes ao faturamento. |
| vw_aging_financeiro | Saldo em aberto e faixas: a vencer, 1–15, 16–30 e mais de 30 dias. |

O modelo financeiro não calcula glosa técnica. Se o valor líquido for influenciado por glosa registrada externamente, a API agregadora deve apresentar a composição e manter a origem do dado; no SAC permanece apenas o documento financeiro final e seus eventos administrativos.

## 4.4 Riscos, planos de ação e prevenção

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| risco | Registra risco administrativo/comercial por contrato, fornecedor, cliente, unidade ou processo, com probabilidade, impacto, severidade e prazo. |
| plano_acao | Providência preventiva ou corretiva, responsável, prazo, status, prioridade e evidência. |
| historico_acao | Trilha de auditoria de mudanças de status, prazo, responsável e observações. |

Riscos de qualidade da execução e respectivos indicadores técnicos continuam fora deste banco. O SAC registra apenas riscos gerenciais e ações que precisam ser acompanhadas pelos responsáveis contratuais e comerciais.

## 4.5 Renovação, nova contratação e sucessão

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| processo_contratacao | Processo de renovação, substituição ou nova contratação ligado ao contrato de origem e à unidade. |
| etapa_processo | Fase, responsável, datas previstas/reais, status e dependências. |
| vinculo_sucessao_contratual | Relaciona contrato anterior e sucessor para preservar continuidade e comparabilidade. |
| previsao_processo | Estimativa de conclusão e confiança, separada do prazo oficial. |
| vw_pipeline_contratacao | Expõe etapa atual, atraso e conclusão prevista para dashboards. |

## 4.6 Gestão de contas e diretoria comercial

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| carteira_cliente | Responsável pela conta, segmento, principalidade e vigência. |
| contato_cliente | Stakeholders do cliente, papéis, influência, decisão e canais. |
| interacao_cliente | Reuniões, contatos, assunto, percepção e próximos passos. |
| oportunidade | Pipeline, valor, probabilidade, etapa, previsão e motivo de ganho/perda. |
| oportunidade_etapa_historico | Histórico de movimentação e tempo em cada etapa. |
| tarefa_comercial | Ações do gerente de contas, prazo, prioridade e conclusão. |
| saude_comercial_conta_snapshot | Sinais comerciais não técnicos: relacionamento, atividade, risco de perda e tendência. |
| classificacao_abc_snapshot | Classe ABC, receita/valor de referência, participação e período. |

# 5. Cobertura dos dashboards e endpoints

Os endpoints abaixo são propostas de contrato de API. Eles podem ser implementados sobre as views sugeridas e serviços de agregação, mantendo paginação, filtros por período/unidade e autorização por escopo.

| Visão | Perguntas atendidas | Fonte principal / endpoint sugerido |
| --- | --- | --- |
| Saldo dos contratos | Quais itens estão verdes, amarelos ou vermelhos? Quanto resta e quando pode esgotar? | vw_saldo_item_contrato + previsao_saldo_item GET /api/v1/contratos/{id}/itens/saldos |
| Gerente de contrato | Quem são os fiscais? Quais fornecedores, riscos, ações, vencimentos e renovações exigem atuação? | vw_designacao_ativa, risco, plano_acao, vw_aging_financeiro, vw_pipeline_contratacao GET /api/v1/gestao-contratual/resumo |
| Diretor técnico | Como estão gerências/unidades, contratos críticos, ações atrasadas e processos de substituição? | unidade_organizacional + agregações dos domínios contratuais GET /api/v1/diretoria-tecnica/gerencias |
| Diretoria comercial | Como estão carteiras, clientes ABC, pipeline, concentração e ações comerciais? | carteira_cliente, classificacao_abc_snapshot, oportunidade GET /api/v1/diretoria-comercial/resumo |
| Gerente de contas | Quais contas, contatos, interações, oportunidades e tarefas precisam de ação? | vw_carteira_comercial_ativa + CRM GET /api/v1/gerentes-conta/{id}/painel |
| Indicadores externos | Quais KPIs, SLA, glosas e avaliações complementam a leitura? | API do Projeto de KPIs, correlacionada por uuid_integracao GET /api/v1/dashboards/agregado |

## Filtros e dimensões obrigatórias

Período de referência, data de corte e timezone explicitados na resposta.

Diretoria, gerência/unidade, gerente, fiscal, fornecedor, cliente e contrato.

Status, severidade, faixa de saldo, faixa de aging e atraso de ação/processo.

Origem do dado e instante de atualização para resultados agregados com o Projeto de KPIs.

# 6. Integração com o Projeto de KPIs

## Identificadores e referências

O script adiciona uuid_integracao às entidades centrais: contrato, contrato_item, ordem_servico, cliente, fornecedor e servico. Esses UUIDs são imutáveis, únicos e independentes das chaves sequenciais internas, permitindo correlação segura com objetos e registros externos.

| Elemento | Uso recomendado |
| --- | --- |
| uuid_integracao | Chave canônica publicada em eventos, APIs e arquivos do Projeto de KPIs. |
| referencia_sistema_externo | Mapeia entidade local para sistema, chave externa, URI e metadados; não replica o conteúdo técnico. |
| controle_integracao | Registra cursor, início/fim, status, quantidade processada e erro por fluxo. |
| API agregadora | Une dados por UUID, aplica autorização e devolve payload único aos dashboards. |

## Requisitos do contrato de dados

Versão do schema e compatibilidade retroativa por período acordado.

Chaves obrigatórias: uuid_integracao, data_referencia, origem, data_atualizacao e granularidade.

Semântica explícita para valor nulo, dado ausente, dado atrasado e cálculo não aplicável.

Observabilidade: correlação de requisição, métricas de latência/erro e reconciliação de contagens.

Política de cache e tolerância a indisponibilidade, exibindo data da última atualização válida.

# 7. Estratégia de migração

Inventariar o DDL real, tipos das chaves, constraints, volumes, roles e integrações existentes; ajustar o script à versão de produção.

Executar backup e ensaio de restauração; aplicar o script em homologação dentro de janela controlada.

Criar o schema sac_gestao, extensão pgcrypto, UUIDs, tabelas, constraints, índices e views.

Popular unidades, lotações, designações, carteiras e contatos a partir de fontes confiáveis, mantendo data de início e origem.

Gerar carga inicial do livro de movimentos dos itens a partir de aditivos, OS, medições e pagamentos; reconciliar totais por contrato.

Carregar documentos/transações financeiras e validar aging com a área responsável.

Publicar endpoints em modo paralelo, comparar respostas com relatórios atuais e corrigir divergências.

Ativar os dashboards por perfil e monitorar integridade, latência, cardinalidade e dados sem vínculo.

Somente após a reconciliação, tornar campos obrigatórios e descontinuar leituras de campos legados redundantes.

## Critérios de aceite

| Teste | Critério mínimo |
| --- | --- |
| Integridade | Nenhum movimento, designação, documento, ação ou oportunidade aponta para chave inexistente. |
| Saldo | Valor vigente e consumo reconciliados por item/contrato; regra de cores validada nos limites 60% e 10%. |
| Histórico | Trocas de responsável e de etapa preservam período anterior e não geram sobreposição inválida. |
| Financeiro | Soma em aberto e aging conferidos com amostra representativa e totalizadores oficiais. |
| Autorização | Usuários só visualizam unidades, carteiras e contratos pertencentes ao seu escopo. |
| Integração | UUIDs estáveis, idempotência, última atualização e tratamento de indisponibilidade comprovados. |
| Performance | Planos de consulta e tempos de resposta atendem aos SLAs internos definidos para os dashboards. |

# 8. Segurança, governança e operação

Aplicar roles distintas para escrita transacional, integração e leitura de dashboards; não conceder privilégios amplos por padrão.

Auditar alterações de responsáveis, prazos, status, valores e vínculos externos, incluindo usuário e timestamp.

Definir retenção para snapshots e históricos, preservando o período necessário à prestação de contas e auditoria.

Mascarar dados pessoais de contatos comerciais em ambientes não produtivos e limitar exportações.

Monitorar registros órfãos, duplicidade de UUID, sobreposição de vigências, filas de integração e atualizações atrasadas.

Documentar catálogo, dono do dado, periodicidade, regra de cálculo e qualidade esperada de cada campo exposto pela API.

## Riscos de implementação

| Risco | Tratamento proposto |
| --- | --- |
| Tipos de PK/FK divergentes do PDF | Conferir o catálogo real antes da execução e ajustar bigint/uuid/text conforme o ambiente. |
| Carga de UUID em tabelas grandes | Executar UPDATE em lotes, criar índice fora do pico e validar duplicidade antes de impor NOT NULL. |
| Dupla contagem de movimentos | Definir chave de idempotência por origem e reconciliar eventos cancelados/estornados. |
| Semântica financeira ambígua | Homologar lado pagador/recebedor, sinais das transações e documento líquido com Financeiro. |
| Dados externos indisponíveis | Cachear última resposta válida, informar defasagem e manter painéis administrativos operacionais. |
| Escopo polimórfico de riscos | Validar por serviço/domínio e criar constraints adicionais se o padrão de uso se estabilizar. |

# 9. Instruções para o script de atualização

O arquivo alteracoes_mer_sac_postgresql.sql é uma proposta conservadora e parcialmente idempotente. Ele cria o schema complementar, adiciona UUIDs ao núcleo, cria tabelas, índices e views, mas não executa cargas de negócio específicas porque essas dependem dos dados e regras reais do ambiente.

## Pré-requisitos

PostgreSQL 14 ou superior e permissão para CREATE EXTENSION pgcrypto, CREATE SCHEMA e ALTER TABLE.

Existência das tabelas públicas exigidas pelo bloco de validação inicial.

Backup validado, janela de manutenção e homologação prévia do DDL ajustado.

Revisão dos GRANTs, dos nomes reais das colunas e dos tipos das chaves estrangeiras.

## Execução sugerida

| Etapa | Ação |
| --- | --- |
| 1. Dry run | Executar em cópia recente, registrar duração, locks, warnings e plano de rollback. |
| 2. Estrutura | Aplicar o script em transação e confirmar tabelas, constraints, índices e views. |
| 3. Backfill | Executar cargas controladas e idempotentes para UUIDs, movimentos, designações, carteiras e finanças. |
| 4. Reconciliação | Comparar totais, saldos, aging e contagens com fontes oficiais. |
| 5. Ativação | Conceder privilégios mínimos, ativar endpoints e monitorar. |

O rollback estrutural não deve ser automatizado com DROP em produção: após cargas de dados, uma reversão destrutiva exige avaliação e backup. Para recuo funcional, mantenha os endpoints antigos e desative o novo caminho por feature flag até a estabilização.

# Apêndice A — Inventário das alterações

## Entidades novas no schema sac_gestao

| Domínio | Objetos |
| --- | --- |
| Organização | unidade_organizacional; usuario_unidade; designacao_contrato |
| Saldo | aditivo_item; movimento_contrato_item; saldo_item_snapshot; previsao_saldo_item |
| Financeiro | documento_financeiro; transacao_financeira; evento_ciclo_financeiro |
| Riscos e ações | risco; plano_acao; historico_acao |
| Renovação | processo_contratacao; etapa_processo; vinculo_sucessao_contratual; previsao_processo |
| Comercial | carteira_cliente; contato_cliente; interacao_cliente; oportunidade; oportunidade_etapa_historico; tarefa_comercial; saude_comercial_conta_snapshot; classificacao_abc_snapshot |
| Integração | referencia_sistema_externo; controle_integracao |

## Tabelas existentes alteradas

| Tabela | Alteração |
| --- | --- |
| contrato | uuid_integracao e unidade_responsavel_id. |
| contrato_item | uuid_integracao. |
| ordem_servico | uuid_integracao. |
| cliente | uuid_integracao. |
| fornecedor | uuid_integracao. |
| servico | uuid_integracao. |
| ciclo_faturamento | contrato_id, cliente_id, lado, valores previsto/medido/faturado/realizado e datas de abertura/fechamento. |

## Views entregues

| View | Uso |
| --- | --- |
| vw_designacao_ativa | Responsáveis vigentes por contrato. |
| vw_saldo_item_contrato | Saldo, consumo e semáforo por item. |
| vw_aging_financeiro | Títulos em aberto e atraso. |
| vw_pipeline_contratacao | Processos, etapas e atrasos. |
| vw_carteira_comercial_ativa | Clientes vigentes por gerente de conta. |

# Apêndice B — Premissas e decisões pendentes

O PDF foi tratado como referência conceitual; o catálogo físico do banco prevalece para nomes, tipos e constraints.

Os campos de status usam CHECKs iniciais; recomenda-se consolidar domínios/enums somente após validação com os donos do processo.

A definição de saldo pode variar entre valor e quantidade; o endpoint deve declarar a dimensão usada.

A saúde comercial não substitui avaliação técnica da execução e não deve importar indicadores de SLA/glosa para o SAC.

A classificação ABC deve declarar período, métrica, universo e data de corte para permitir reprodução.

As projeções são dados derivados e devem armazenar método/versão ou referência ao processo que as gerou.

Autorização por unidade e carteira deve ser implementada no serviço e, quando aplicável, reforçada por políticas de banco.

## Conclusão

A proposta cobre as lacunas não relacionadas a KPIs, glosas ou qualidade da execução, preserva o núcleo existente e cria uma base consistente para os dashboards do fiscal, gerente de contrato, diretor técnico, diretoria comercial e gerente de contas. A implantação deve começar pela validação do DDL real e por uma carga reconciliada de saldos, responsáveis e eventos financeiros.